|  |
| --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** **ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА** **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **09.02.2021 № 11 -п**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования Советский сельсовет от 05.02.2019 № 2-п; (в редакции постановления от 30.12.2019 № 78-п, от 24.03.2020 № 6а , от 20.08.2020 № 22-п) |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Советский сельсовет от 05.02.2019 № 2-п, изменения изложив ее в новой редакции, согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, а также подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Советский сельсовет .

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава муниципального образования

Советский сельсовет Мазаев Н.Л.

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Советский сельсовет
Первомайского района
Оренбургской области
от 09.02.2021 № 11-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021 годы»

с. Советское

2020

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021годы»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - Муниципальная программа «Развитие Дорожного хозяйство на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021годы» (далее – Программа). |
| Основание дляразработкиПрограммыМуниципальный заказчик Программы Разработчик Программы | -Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;-Гражданский кодекс Российской Федерации-Бюджетный кодекс Российской Федерации- Устав администрации МО Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области- Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области -Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
|  |  |
| Основнаяцель программы | -Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Советский сельсовет, обеспечивающих социально- экономические потребности населения муниципального образования Советский сельсовет;-уличное освещение дорог;- очистка дорог от снега, отсыпка и грейдирование дорог |
| Основные задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по дорожному хозяйству администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области2. Приведение в качественное состояние элементов дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области3. Сохранения протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных работ.4.Электрофикация уличного освещения дорог на территории администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  |
| Сроки реализации ПрограммыСтруктура Программы, основных направлений и мероприятий | 2019 -2021 годы- паспорт ПрограммыРаздел1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.Раздел2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Программы.Раздел3.Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программыРаздел4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел5. Нормативное обеспечение Программы.Раздел6. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.Раздел7.Оценка эффективности социально-экономических и экологический последствий от реализации Программы. |
|  Основные направления и мероприятий программы  Исполнители Программы | -Мероприятия по организации работ по дорожному хозяйству на территории поселения;- уличное освещение дорог;-Очистка дорог от снега, отсыпка и грейдирование дорог;-Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
|  |  |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы –2171,2тыс. рублей.-планируемое привлечение средств из местного бюджета-2617,2тыс. рублей.- из бюджета муниципального района 0 тыс.руб.По годам реализации :2019 год – 647,3тыс. рублей.2020 год – 1197,9 тыс. рублей.2021год – 772,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы(целевые показатели) | 1.Единое управление дорожным хозяйством на территории администрации муниципального образования Советский сельсовет.2.Улучшение состояния территории администрации муниципального образования Советский сельсовет.3.Определение перспективы улучшения дорожного хозяйства администрации муниципального образования Советский сельсовет.4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |

**Раздел 1**. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями**

Программно-целевой подход к решению проблем по дорожному хозяйству поселения необходим, так как без стройной комплексной системы дорожного хозяйства администрации муниципального образования Советский сельсовет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности жителей поселения.

Работы по дорожному хозяйству сельского поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практический действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика дорожного хозяйства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм и гражданами.

 Важной задачей в создании достойных и безопасных условий для проживания в сельской местности является решение проблемы освещения улиц села. Уличное освещение снижает уровень дорожно- транспортных происшествий в ночное время, способствует снижению уровня преступности на улицах, уровень травматизма граждан.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения дорожного хозяйства создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Раздел 2. **Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы**

 Основные цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
| Цель: Решение проблем дорожного хозяйства по улучшению территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения. |
| Задачи: Прочие мероприятия по дорожному хозяйству администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| Число дорог, в отношении которых проводится текущий ремонт |  |  |  |
| Доля муниципальных дорог, в отношении которых проводятся мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог  | 100% | 100% |  100% |
| Плата за потребление электроэнергии уличного освещения |  |  |  |
| Количество освещенных улиц населенных пунктов | 1 | 1 | 1 |

 **Раздел 3 Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в дорожном хозяйстве поселения. Анализ проведен по двум показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся дорожным хозяйством поселения.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным дорожным хозяйством на территории администрации. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями учреждениями при решении вопросов по дорожному хозяйству

1. Анализ качественного состояния элементов дорожного хозяйства.

Расходы по дорожному хозяйству: Прочие мероприятия по развитию дорожного хозяйства в поселении включают содержание территории поселения в надлежащем виде.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное дорожное хозяйство поселения.

Данная программа будет ориентирована на повышение уровня развития дорожного хозяйства территорий хозяйству администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:

- Совершение эстетического вида поселения;

- повышение общего уровня дорожного хозяйства поселения;

 -организацию взаимодействие между предприятиями, организациями учреждениями при решении вопросов по дорожному хозяйству

 На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние , наступление которых не зависит от действий исполнителя программы.

 К внутренним рискам реализации программы относятся:

-несвоевременная разработка, согласование и принятие документов,

 обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

 -недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

 Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств. В соответствии с определенными приоритетами.

**Раздел 4.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.**

**Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:**

 1.Меропрития по освещению и очистке дорог**.**

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние внутри поселковых дорог.

 Предусматривается комплекс работ по созданию комфортных и безопасных условий проживания населения.

2.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 4, при наличии разработанных и принятых программ по дорожному хозяйству на территории, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по дорожному хозяйству территорий поселения(Приложение).

Общий объем финансирования Программы составляет 2549,2тыс. руб.

**Раздел 5. Нормативное обеспечение Программы**

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области дорожного хозяйствами.

 Направления исполнения, порядок предоставления расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Советский сельсовет.

**Раздел 6.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы- Администрация муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы объемы их финансирования.

 Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: - экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

-мониторинг выполнения показателей Программы сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке о ходе реализации Программы.

 Мероприятия реализуются посредством

 -Муниципальных контрактов(договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил утвержденных федеральными, краевыми, районными и муниципальными правовыми актами.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Советский сельсовет.

Исполнитель Программы- администрация муниципального образования Советский сельсовет:

-ежеквартально собирает информацию об исполнении мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в т.ч.по источникам финансирования

**Раздел7. Оценка эффективности социально-экономических экологических последствий от реализации программы**

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение состояния территории администрации муниципального образования Советский сельсовет;

-создать условия, обеспечивающие комфортные условия населению на территории администрации муниципального образования Советский сельсовет;

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

-процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по дорожному хозяйству;

К количественным показателям реализации Программы относятся:

 -увеличению освещенных улиц поселения

 Приложение к муниципальной программе

 **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы** «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2019-2021 годы»

 **Источник финансирования: Местный бюджет(тыс. руб.)***/в тыс.руб./*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений использования средств Программы | РзПР | КЦС | 2019 | 2020 | 2021 |
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования муниципального значения | 0409 | 1700170090 | 647,3 | 1129,9 | 772,0 |
| Уличное освещение |  |  | 145,0 | 150,00 | 150,0 |
| Очистка дорог от снега, отсыпка и грейдирование дорог |  |  | 469,1 | 979,9 | 622,0 |